1.pielikums
Tirgus izpētei
Ar augiem apstādītu mākslīgo peldošo salu izveide,
iegāde, montāža un uzstādīšana projekta “Balvu pilsētas NAI
“Salmaņi” biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas
veicināšanas pasākumi” ietvaros,
ID Nr.P/A „SAN-TEX” 2023/28

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ar augiem apstādītu mākslīgo peldošo salu izveide, iegāde, montāža un uzstādīšana projekta “Balvu pilsētas NAI “Salmaņi” biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumi” ietvaros
(ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2023 – 28 )

Tirgus izpētes priekšmets: Ar augiem apstādītu mākslīgo peldošo salu izveide, iegāde, montāža un uzstādīšana projekta “Balvu pilsētas NAI “Salmaņi” biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumi” ietvaros, kas tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansētā integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plāna ieviešanas laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšana – LIFE GOODWATER – Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 aktivitāti “C11 Mazās grantu shēmas izstrāde, lai atbalstītu vietējās iniciatīvas piesārņojuma ietekmes samazināšanai un ūdensobjektiem” projektu konkursu “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”
Projekta uzdevuma mērķis: Biodīķos nepieciešamas uzstādīt un noenkurot ar augiem apstādītās mākslīgo peldošo salu grupu – 3 salas. Mākslīgas augu salas, kuras būs apstādītas ar ūdensaugiem, būtībā darbosies kā bioloģiskais filtrs, kas slāpekli un fosforu izmanto kā barības vielu augu saknēm.
Projekta uzdevums: Biodīķos izveidot, iegādāties, uzstādīt un noenkurot ar augiem apstādītās mākslīgo peldošo salu grupu – 3 salas ( 1 sala būs 4m2 liela, 2 salas būs 2m2 lielas)
Projekta īstenošanas vieta: Balvu pilsētas NAI biodīķu teritorija, Kubulu pag., Balvu novads, (Kadastra Nr. 38580090027).
Projekta izstrādes laiks: līdz 30.05.2024.
Projekta izstrādes nosacījumi:
Nr.	Pozīcija	Skaidrojums
	Darba uzdevuma mērķis un sasniedzamais rezultāts	Biodīķos nepieciešamas uzstādīt un noenkurot ar augiem apstādītās mākslīgo peldošo salu grupu – 3 salas. Mākslīgas augu salas, kuras būs apstādītas ar ūdensaugiem, būtībā darbosies kā bioloģiskais filtrs, kas slāpekli un fosforu izmanto kā barības vielu augu saknēm.
	Prasības darbam	Risinājumam jābūt funkcionāliem, estētiskiem un ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi nodrošinot atbilstību LR spēkā esošiem normatīviem un noteikumiem.
	Darba plānotais sastāvs	Nepieciešams izveidot, piegādāt, uzstādīt un noenkurot Balvu pilsētas NAI biodīķos 3 peldošas salas, kas ir veidotas no peldošām dabīgas kokosšķiedras audzēšanas platformām ar iekļautu sakņu un dzinumu struktūru, kuras kopā satur plastmasa režģis savienošanai (izturīgs pret sasalšanu un atkausēšanu) un kuras ir pārklātas ar augu paklāju (iestādītiem augu stādiem).
	Vispārīgās prasības darbam	1. sala - peldošā sala ⌀2m: / Salas peldošā konstrukcija 4 m² / Augu paklājs (apm. 18 stādi/kvm.) 4 m² / Enkurošanai: Betona enkurs 25kg- 3gab. / Karsti cinkota ķēde, Ø 10mm- 5 t.m. / Skava karsti cinkota- 2 gab / 2. sala – peldošā sala ⌀1m: - 2 gab. / Salas peldošā konstrukcija 2 m² x2 / Augu paklājs (apm. 18 stādi/kvm.) 2 m² x2 / Enkurošanai: Betona enkurs 25kg- 3gab. x2 / Karsti cinkota ķēde, Ø 10mm- 5 t.m. x2 / Skava karsti cinkota- 2 gab x2
	Projekta izstrādes termiņš	30.05.2024.
	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti	1.attēls – Veicamo darbu zonas shēma

Attēls Nr. 1.
Projekta “Balvu pilsētas NAI “Salmaņi” biodīķu ūdens
kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumi” īstenošanas vieta.